УТВЕРЖДЕНО

Решение

Климовичского районного

исполнительного комитета

20.01.2025 г. № 1-11

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда Климовичского района на 2026–2030 годы

| Адрес дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, тыс. м2 | Год последнего капремонта | Планируемый год проведения капремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Коммунистическая, 17 | 1992 | 5 | кирпич | 4318 | - | 2026 | ремонт кровли, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. Ленина, 2В | 1979 | 5 | кирпич | 2894 | - | 2026 | ремонт кровли, ремонт лоджий, оштукатуривание и окраска фасадов, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей. |
| ул. Советская, 53 | 1960 | 2 | кирпич | 555 | - | 2026 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей. |
| ул. Магона, 6 | 1965 | 2 | кирпич | 371 | - | 2026 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| пер. Шмидта, 5 | 1981 | 5 | кирпич | 2820 | - | 2026 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, ремонт лоджий, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. Интернациональная, 20А | 1969 | 2 | кирпич | 496 | - | 2026 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. Ленина, 27А | 1972 | 3 | кирпич | 1381 | - | 2026 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ИТОГО |  |  |  | 12835 |  |  |  |
| ул. Ленина, 3 | 1974 | 3 | кирпич | 1428 | - | 2027 | оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| пер. 50 лет СССР, 10 | 1959 | 2 | кирпич | 571 | - | 2027 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. Магона, 9 | 1968 | 2 | кирпич | 786 | - | 2027 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| пер. 50 лет СССР, 9 | 1971 | 4 | кирпич | 2525 | - | 2027 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, ремонт лоджий |
| ул. 50 лет СССР, 21 | 1979 | 5 | кирпич | 4282 | - | 2027 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. Кирова, 8 | 1977 | 5 | кирпич | 2829 | - | 2027 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, ремонт лоджий, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ИТОГО |  |  |  | 12421 |  |  |  |
| ул. Ленина, 1 | 1964 | 2 | кирпич | 298 | - | 2028 | оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. Ленина, 1А (общежитие) | 1996 | 5 | панель | 4240 | - | 2028 | ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт автономной пожарной сигнализации (далее – АПС), замена оконных блоков, замена инженерных сетей. |
| ул. Кирова, 7 | 1979 | 5 | кирпич | 2828 | - | 2028 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, ремонт лоджий, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. Комбинатовская, 7А | 1996 | 5 | кирпич | 2029 | - | 2028 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, ремонт лоджий, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. Павловская, 15 | 1987 | 2 | кирпич | 379 | - | 2028 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, ремонт лоджий, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. Павловская, 17 | 1990 | 2 | кирпич | 573 | - | 2028 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, ремонт лоджий, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| аг. Тимоново, ул. Мирная, 1 | 1991 | 2 | панель | 524 | - | 2028 | ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| аг. Тимоново, ул. Мирная, 3 | 1991 | 2 | панель | 521 | - | 2028 | ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| аг. Тимоново, ул. Мирная, 5 | 1991 | 2 | панель | 525 | - | 2028 | ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ИТОГО |  |  |  | 11917 |  |  |  |
| ул. Железнодорожная, 42А (общежитие) | 1986 | 5 | панель | 3087 | - | 2029 | ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасадов, ремонт АПС, замена оконных блоков, замена инженерных сетей. |
| дер. Барсуки, ул. Авиационная, 3 | 1957 | 3 | кирпич | 1564 | - | 2029 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. 50 лет СССР, 8А | 1977 | 5 | кирпич | 2877 | - | 2029 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, ремонт лоджий, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| пер. Революционный, 14А | 1997 | 5 | кирпич | 2135 | - | 2029 | ремонт кровли, замена инженерных сетей, ремонт лоджий, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. Набережная, 1А | 1989 | 2 | кирпич | 553 | - | 2029 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. Советская, 34 | 1961 | 2 | кирпич | 292 | - | 2029 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. Советская, 41 | 1963 | 2 | кирпич | 599 | - | 2029 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ИТОГО |  |  |  | 11107 |  |  |  |
| ул. Элеваторная, 1А (общежитие) | 1985 | 5 | панель | 2498 | - | 2030 | ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасадов, ремонт АПС, замена оконных блоков, замена инженерных сетей. |
| ул. Свердлова, 81 | 1997 | 5 | кирпич | 3077 | - | 2030 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| дер. Барсуки, ул. Авиационная, 4 | 1958 | 3 | кирпич | 1556 | - | 2030 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ул. Советская, 32 | 1966 | 2 | кирпич | 607 | - | 2030 | ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| аг. Тимоново, ул. Северная, 3 | 1992 | 2 | панель | 521 | - | 2030 | ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| аг. Тимоново, ул. Северная, 5 | 1992 | 2 | панель | 520 | - | 2030 | ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| аг. Тимоново, ул. Северная, 7 | 1992 | 2 | панель | 518 | - | 2030 | ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| аг. Тимоново, ул. Северная, 9 | 1992 | 2 | панель | 523 | - | 2030 | ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| аг. Тимоново, ул. Северная, 11 | 1992 | 2 | панель | 517 | - | 2030 | ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, замена инженерных сетей, ремонт балконов, замена оконных блоков в местах общего пользования. |
| ИТОГО |  |  |  | 10337 |  |  |  |